# 湘西土家族苗族自治州民政局

# 2019年度乡镇敬老院建设维护专项资金

# 绩效评价报告

评价单位：湘西土家族苗族自治州民政局

时间：2020年6月

# 湘西自治州财政支出项目绩效自评报告

评价类型:  实施过程评价□   完成结果评价(

项目名称：2019年度湘西自治州乡镇敬老院建设维护

项目单位法人代码： 00668624-2

支出科目编码：     2081099

项目单位：      湘西土家族苗族自治州民政局

主管部门：      湘西土家族苗族自治州人民政府

评价机构：中介机构□  专家组□  评价组(

2020年6月

湘西自治州财政局（制）

| 项目负责人 | 舒滨 | 联系电话 | 13707439970 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 吉首市乾州溶江小区 | 邮编 | 416000 |
| 项目起止时间 | 2019年12月～2020年5月 |
| 计划投资额（万元） | 100 | 实际到位资金（万元） | 100 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |
| 州财政 | 100 | 州财政 | 100 |
| 县财政 |  | 县财政 |  |
| 单位自筹 |  | 单位自筹 |  |
| 其他 |  | 其他 |  |
| 基 本 概 况 | （1）项目实施依据 农村特困供养制度于1956年建立，《1956年到1967年全国农业发展纲要》规定农业合作社对于社内缺乏劳动力、生活无依靠的鳏寡孤独农户和残废军人，应当在生产上和生活上给以适当的安排，做到保吃、保穿、保烧（燃料）、保教、保葬，使这些人的生养死葬都有依靠，构建了我国农村五保供养制度的雏形，也是最早提出关于农村五保供养工作的法规性文件。为了确保农村税费改革后五保供养的资金来源，2004年8月民政部、财政部、国家发展和改革委员会发出《关于进一步做好农村五保供养工作的通知》，要求加强资金管理，确保五保供养资金的落实，并针对农村财税改革后五保供养资金发生的变化提出了过渡性的办法。2006年新修订的《农村五保供养工作条例》（第456号国务院令）五保供养被正式纳入国家救助体系，标志着五保供养实现了从农村集体内部的互助共济体制向国家财政供养为主的现代社会保障体制的“历史性转变”。依据《国务院令<社会救助暂行办法>》(第649号)、《民政部关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（民生【2016】115号）的要求，以及《湘西自治州农村敬老院管理办法的通知》（州政协发【2014】10号）文件精神，湘西自治州财政局、湘西自治州民政局下达州财社指〔2019〕61号文件，2019年乡镇敬老院建设维护州级财政补助资金100万元，配套的本级财政乡镇敬老院建设维护补助资金，项目经费主要用于全州8县市乡镇敬老院建设维护工作。 （2）项目情况 我州特困人员供养有集中供养和分散供养两种模式，集中供养特困人员按照户籍所在地入住各乡镇敬老院。经过多年地不断筹集资金建设，在民政部门和省委、省政府的关心支持下，在省民政厅的具体指导下，我州乡镇敬老院得到不断筹集建设、维护，特困人员供养工作不断发展、完善。2019年，州本级财政安排乡镇敬老院建设维护专项资金100万元，用于集中维修改造全州9所乡镇敬老院，对敬老院基础设施进行改造和维护，增加护理床位，改善基础设施等，改善州内失能、半失能特困供养对象集中供养及照料护理条件，完善敬老院硬件条件，提高管理服务水平，提升五保老人的生活质量。 |
| 项目 绩效 目标 | 2019年维修改造9所农村敬老院，满足农村五保供养对象的实际需要，解决集中供养敬老院房屋、设备实施等问题，保障农村五保供养对象集中供养，提高乡村供养服务水平。 |
| 项目 执行 情况 | 项目 完成 情况 | 项目已基本全部完成，详情见报告中资金使用情况表。 |
|  | 资金 投入 情况 | 根据《湘西自治州财政局 湘西自治州民政局关于下达2019年乡镇敬老院建设维护州级财政补助资金的通知》（州财社指〔2019〕61号）文件，州本级财政预算安排湘西自治州民政系统乡镇敬老院建设维护项目专项经费100万元，2019年实际财政资金到位100万元，项目资金到位率100%。 |
|  | 绩效 目标 实现 情况 | 项目经费主要用于全州8县市9个乡镇敬老院的建设和维护；项目纳入政府预算管理，会计核算真实、完整、及时，用款程序规范，符合国家财务管理制度等相关规定。但由于敬老院维修改造州级补助资金于12月份才下达，部分县乡镇敬老院维护建设项目虽已完工，但还未能验收，有些还未完工，待项目完工或是待项目竣工验收后，报账资料按要求提交后完成项目资金的拨付。本年目标项目全部竣工验收并支付款项后完成。 |
|  | 经济效益分析 | 乡镇敬老院建设维护资金的发放及时到位，极大程度改善乡镇敬老院供养环境和设施，提升了我州乡村养老服务环境和质量。 |
|  | 社会效益分析 | 乡镇敬老院建设维护资金拨付及时到位，极大程度改善乡镇敬老院供养环境和设施，提升了乡村养老服务环境和质量，让孤寡孤独的农村老人老有所养，幼有所长，让乡村敬老院养老和工作人员人员充分体会到家的温暖，是重要的民生工程项目，体现了党和政府对高龄老人的关爱，对构建社会主义和谐发展有极大促进作用。 |
|  | 项目 组织 管理 情况 | 市县两级政府民政部门在依法落实农村敬老院建设项目工作中，建立了专项工作负责制，州财政部门负责全州农村敬老院建设专项补助资金的预算安排、拨付、管理和监督检查；州民政局负责拟定资金分配方案，组织项目申报，审核汇总项目计划，指导和监督检查项目实施；市县民政局负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。 |
|  | 项目 财务 管理 情况 | 为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理制度及流程，确保财政资金的规范使用，根据国家专项资金管理有关制度，坚持专款专用、专项管理、分账核算、规范管理；专项资金的支付，严格按照会计制度规定进行会计核算和账务处理，做到财务处理及时、会计核算规范，严格按照财政预算管理的有关规定执行。 |
|  | 存在 问题 及 分析 | 在武陵山区域扶贫攻坚中，湘西州是其中的一个主战场，具有很好的示范性作用。受湘西州经济发展水平的限制，全州乡镇敬老院建设资金有限，与全州乡镇敬老院的实际需求存在较大差距，我州乡镇敬老院建设资金主要来源为上级财政拨款投入，本级专项财政资金筹集能力薄弱，地方筹集资金的能力更是有限。湘西州县市各级经济条件困难，财政收入不足，难以安排足够的专项资金，敬老院的建设和维护都受到一定的限制，一定程度影响到湘西州乡镇敬老院的服务环境和质量。因本专项资金于2019年12月下达，下达时间本身就比较迟，同时也由于新冠肺炎疫情的影响，乡镇敬老院建设维护项目大多没未验收，资金未能在2019年审核支付，进度推进进度以及资金审核支付均有待加强。 |
| 自 评 结 论 | 根据评价小组设定的2019年湘西土家族苗族自治州民政局乡镇敬老院建设维护资金绩效评价指标体系，按照项目投入、过程管理、项目产出、项目效益等方面的评价和打分，总评分90分（详见附件1：2019年湘西土家族苗族自治州民政局乡镇敬老院建设维护资金绩效评价指标体系），绩效评价等次为优。 |
|  | 优 | √ | 良 |  | 合格 |  | 不合格 |  |
| 有 关 建 议 | 建议进一步做好项目的规划设计工作，加快项目实施进度，同时确保资金支付进度不受影响。 申报的维修改造内容要着眼于农村敬老院的供养服务功能，以完善基础设施、养老服务功能为重点，要考虑全面，争取一次性解决问题，避免局部小修小补、常修常补。 |
| 评 价 人 员 | 姓 名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
|  | 彭图瑜 | 局长 | 湘西自治州民政局 |  |
|  | 罗贤兵 | 副局长 | 湘西自治州民政局 |  |
|  | 欧纪安 | 办公室主任 | 湘西自治州民政局 |  |
|  | 黄文枫 | 局系统机关纪委书记 | 湘西自治州民政局 |  |
|  | 向建华 | 规划财务科长 | 湘西自治州民政局 |  |
|  | 李仲秋 | 规划财务科科员 | 湘西自治州民政局 |  |
|  | 吴学慧 | 规划财务科科员 | 湘西自治州民政局 |  |
| 专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日 项目单位（中介机构）负责人（签字盖章） 年 月 日 |
| 主管部门意见负责人（签字并盖章） 年 月 日 |
| 财政局预算管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 |
| 财政局预算绩效管理科审核意见负责人（签字公章） 年 月 日 |

2019年度湘西自治州民政局

乡镇敬老院建设维护专项资金绩效评价报告

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔2012〕33号）、《湘西自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔2012〕2号）、《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）、《湘西自治州困难群众基本生活救助工作绩效评价办法》（州民发〔2019〕24号）文件精神，我单位在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对预算资金使用、管理和效益情况进行自评，形成2019年度州民政局乡镇敬老院建设维护专项资金绩效评价报告如下。

# 一、项目概况

（一）项目立项概况

农村特困供养制度于1956年建立，《1956年到1967年全国农业发展纲要》规定农业合作社对于社内缺乏劳动力、生活无依靠的鳏寡孤独农户和残废军人，应当在生产上和生活上给以适当的安排，做到保吃、保穿、保烧（燃料）、保教、保葬，使这些人的生养死葬都有依靠，构建了我国农村五保供养制度的雏形，也是最早提出关于农村五保供养工作的法规性文件。为了确保农村税费改革后五保供养的资金来源，2004年8月民政部、财政部、国家发展和改革委员会发出《关于进一步做好农村五保供养工作的通知》，要求加强资金管理，确保五保供养资金的落实，并针对农村财税改革后五保供养资金发生的变化提出了过渡性的办法。2006年新修订的《农村五保供养工作条例》（第456号国务院令）五保供养被正式纳入国家救助体系，标志着五保供养实现了从农村集体内部的互助共济体制向国家财政供养为主的现代社会保障体制的“历史性转变”。依据《国务院令<社会救助暂行办法>》(第649号)、《民政部关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（民生【2016】115号）的要求，以及《湘西自治州农村敬老院管理办法的通知》（州政协发【2014】10号）文件精神，湘西自治州财政局、湘西自治州民政局下达州财社指〔2019〕61号文件，2019年乡镇敬老院建设维护州级财政补助资金100万元，配套的本级财政乡镇敬老院建设维护补助资金，项目经费主要用于全州8县市乡镇敬老院建设维护工作。

# （二）项目绩效目标

2019年维修改造9所农村敬老院，满足农村五保供养对象的实际需要，解决集中供养敬老院房屋、设备实施等问题，保障农村五保供养对象集中供养，提高供养服务水平。

# 二、资金使用及管理情况

# （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

根据《湘西自治州财政局 湘西自治州民政局关于下达2019年乡镇敬老院建设维护州级财政补助资金的通知》（州财社指〔2019〕61号）文件，州本级财政预算安排湘西自治州民政系统乡镇敬老院建设维护项目专项经费100万元，2019年财政资金实际到位100万元，项目资金投入到位率100%。

2019年下达各县市乡镇敬老院建设维护资金明细：

| 序号 | 县市 | 项目单位 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉首市 | 矮寨敬老院 | 5 |
| 2 | 泸溪县 | 合水镇敬老院 | 12 |
| 3 | 凤凰县 | 竿子坪镇敬老院 | 10 |
| 4 | 古丈县 | 高峰镇敬老院 | 8 |
| 5 | 花垣县 | 龙潭敬老院、长乐敬老院 | 35 |
| 6 | 保靖县 | 复兴镇清水敬老院 | 15 |
| 7 | 永顺县 | 润雅乡敬老院 | 9 |
| 8 | 龙山县 | 大安乡敬老院 | 6 |
| 合 计 | 100 |

# （二）项目资金实际使用情况分析

2019年财政资金实际已拨付到各县（市）财政部门，资金到位100万元，项目资金到位率100%。截止报告日部分县资金已拨付且在施工中，保靖县、永顺县还未完成项目资金的拨付，项目资金使用率较低。

附：资金支出使用情况表

| 序 号 | 项目单位 | 项目内容 | 已支付金额（万元） | 尚未支付金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吉首市 | 矮寨敬老院5万元 | 5.00 |  |
| 2 | 泸溪县 | 合水镇敬老院12万元 | 12.00 |  |
| 3 | 凤凰县 | 竿子坪镇敬老院房屋维修10万元 | 10.00 |  |
| 4 | 古丈县 | 高峰镇敬老院护理区改造8万元 | 8.00 |  |
| 5 | 花垣县 | 龙潭敬老院屋顶维修、场萍，内外仿瓷维修等15万元、长乐敬老院维修20万元用于三通一平等零星工程维修 | 27.90 | 7.10 |
| 6 | 保靖县 | 复兴镇清水敬老院维修资金15万元。 |  | 15.00 |
| 7 | 永顺县 | 润雅乡敬老院维修资金9万元 |  | 9.00 |
| 8 | 龙山县 | 大安乡敬老院维修改造资金6万元，年初因受新冠疫情的影响，工程暂未完工，2020年5月工程已完成，待报账资料准备完成后，资金可及时拨付到位。 | 6.00 |  |
| 合 计 | 68.90 | 31.10 |

# （三）资金管理情况分析

为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政资金的安全合理使用，严格按照财政规章、会计制度规定，进行会计核算和账务处理，做到财务处理及时、会计核算规范；根据国家专项资金管理有关制度，制定内部控制和专项资金管理办法，我州民政系统坚持专款专用、专项管理、分账核算、规范管理；专项资金的支付，严格按照财政预算管理的有关规定执行；我州民政系统专项资金切实做到专项管理，使用规范。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

州、市县两级政府民政部门在依法落实农村敬老院建设项目工作中，组织机构健全，建立了专项工作负责制，州财政部门负责全州农村敬老院建设专项补助资金的预算安排、拨付、管理和监督检查；州民政局负责拟定资金分配方案，组织项目申报，审核汇总项目计划，指导和监督检查项目实施；市县民政局负责组织项目申报、实施和管理，规范使用项目资金。资金使用审核由各县市民政部门负责，项目资金执行有文件依据。

# （二）项目管理情况

我州敬老院维修建设资金已形成规范的程序，管理规范，实施程序到位。2019年我州敬老院项目共涉及8县市9个敬老院的维修和改造，但是由于资金于2019年12月下达，各县市有的敬老院因疫情影响，维修和改造工程推迟，项目还未竣工验收，致使该项目的资金部分还未实际拨付到位，目前拨付资金68.90万元，还未拨付的资金31.10万元。敬老院工程维修项目管理按照专项资金管理要求必须以书面形式报民政部门审批后方可实施，项目完成后，必须严格按照项目规定进行验收，按照财务管理规定实施报账审批后拨付；资金监督管理由县级财政部门和民政局共同负责，定期对资金发放使用情况进行跟踪检查。

# 四、绩效评价依据及工作开展情况

# （一）评价依据

1、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等相关法律法规；

2、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

3、《预算绩效品质共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

4、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办法〔2019〕10号）。

# （二）绩效评价目的

通过全面分析和综合评价州民政局2019年度乡镇敬老院建设维护专项资金绩效评价的使用情况，对照相关法律法规，评价乡镇敬老院建设维护资金支付的质量和成效，科学系统评估乡镇敬老院建设维护专项资金的社会效益和经济效益，为以后年度乡镇敬老院建设维护专项资金的投入提供参考依据。

# （三）绩效评价对象和范围

（1）绩效评价的对象：“2019年度乡镇敬老院建设维护专项资金”100万元。（2）绩效评价的范围：全州8县市乡镇敬老院建设维护资金到位及使用等情况。

（四）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

# 1、绩效评价原则

（1）坚持客观、公正、公开、规范的原则。

（2）坚持“以结果为导向”，通过对项目经济性、效率性的分析评价，判断其优劣。

（3）坚持效率优先，安排项目时提出明确的绩效目标。

（4）坚持预算安排与绩效评价结果相结合，切实提高资金使用效益。

# 2、评价指标体系

本部门根据《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）文件精神，制定和下达我州民政系统的开展州级财政资金绩效评价的通知，要求各县市开展州级财政资金绩效评价工作。同时本单位对绩效评价框架进行了设计，围绕投入、过程、产出、效果4个关键评价内容，设计并制定了《湘西土家族苗族自治州民政局2019年乡镇敬老院建设维护资金绩效评价指标体系》。

# 3、评标方法

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本单位2019年专项资金绩效自评主要采用对比分析法进行评价。

# 4、评价标准

按照本部门制定的《湘西土家族苗族自治州民政局2019年乡镇敬老院建设维护资金绩效评价指标体系》进行评价。

（五）绩效评价工作过程

根据《湘西自治州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）文件精神，成立绩效评价工作指导小组，开展单位自评，同时本局向各县下发了《湘西自治州财政局关于成立2019年度州本级财政资金绩效自评领导小组的通知》成立绩效评价工作指导小组，开展全州民政系统绩效自评工作，评价小组对收集到各县市绩效自评的证据进行了认真的整理和分析，细致、严谨地对该项目进行了评价，形成了评价结论。

# 五、综合评价情况及评价结论

（一）项目绩效情况

# 1、项目经济性分析

该项目的实施在应对人口老龄化、改善民生、完善养老服务体系建设等方面，发挥着重要而积极的作用。乡镇敬老院建设维护资金拨付及时到位，极大程度改善乡镇敬老院供养环境和设施，提升了乡村养老服务环境和质量，让孤寡孤独的农村老人老有所养，幼有所长，让乡村敬老院养老和工作人员人员充分体会到家的温暖，是重要的民生工程项目，体现了党和政府对高龄老人的关爱，对构建社会主义和谐发展有极大促进作用。

# 2、项目效率性分析

本年敬老院建设维护资金于12月底下达到各县市财政，所拨款项已到各县财政部门国库支付中心，但是由于疫情影响多个县市的敬老院维护建设工程还未完工，工程也未验收，工程项目款项还未拨付，影响到了项目目标的实现，项目效率性受到影响，应在实施过程加大监督，提高项目实施的效率，尽快完成各县敬老院维护建设，保障项目资金的效率性，确保敬老院的改善工作得到及时落实，推动我州敬老院标准化和规范化建设实施到位，提升我州特困人员集中供养的环境和服务质量。

# 3、评价结论

本年度专项资金补助8县市9个农村敬老院维修改造工程，在专项资金的分配、使用和管理等方面都严格实行专款专用，专账专户，加强了项目规范化管理，保障项目的有效实施，项目落实情况良好，项目目标基本完成，但是部分县市项目实施滞后，目前资金拨付到位68.90%，后续还需提高项目实施的效率。根据《2019年湘西土家族苗族自治州民政局乡镇敬老院建设维护资金绩效评价指标体系》的评分，该项目得分为 90分（见附件1：湘西土家族苗族自治州民政局2019年度乡镇敬老院建设维护资金绩效评价指标体系）。

| 指标 | 投入 | 过程 | 产出 | 效果 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20% | 25% | 15% | 40% | 100 |
| 得分 | 16 | 22 | 13 | 37 | 90 |

# 六、主要经验做法、存在的问题及原因分析和有关建议

# 1、有关问题

（1）受湘西州经济发展水平的限制，全州乡镇敬老院建设资金有限，与全州乡镇敬老院的实际需求存在较大差距，我州乡镇敬老院建设资金主要来源为上级财政拨款投入，本级专项财政资金筹集能力薄弱，地方筹集资金的能力更是有限。部分县市的敬老院由就学校、旧粮店等旧建筑改造而成，敬老院环境条件亟待改善，湘西州县市各级经济条件困难，财政收入不足，难以安排足够的专项资金，敬老院的建设和维护都受到一定的限制，一定程度影响到湘西州乡村敬老院的服务环境和质量。

（2）因本专项资金于2019年12月下达，下达时间本身就比较迟，同时也由于新冠肺炎疫情的影响，乡镇敬老院建设维护项目大多没未验收，资金未能在2020年6月前审核支付，项目进度推进以及资金审核支付均有待加强。

# 2、有关建议

（1）建议进一步做好项目的计划工作，加快项目实施进度，各县民政要着力做好项目监管，推动敬老院建设实施和项目竣工验收，同时确保资金支付不受影响，加快项目付款审核，早日完成该专项项目验收以及资金支付工作。

（2）申报的维修改造内容要着眼于农村敬老院的供养服务功能，以完善基础设施、养老服务功能为重点，要考虑全面，争取一次性解决问题，避免局部小修小补、常修常补。

# 七、其他需要说明的问题

# 1、下一步工作计划

在制定和确定该项目评价指标体系时，要用量化的指标对敬老院建设这种公共投资进行评价，在完成指标体系的过程中，逐步要量化工程建设项目的指标，同时对于这类工程项目要有约束性和可操作的目标引导项目实施的进行，并对项目实施过程必须加强监督体制的健全，确保项目按期落实到位，保证项目质量。

# 2、其他需要说明的问题

无。

# 八、附件

附件1：湘西土家族苗族自治州民政局2019年乡镇敬老院建设维护资金绩效评价指标体系表

湘西土家族苗族自治州民政局

二0二0年六月

附件1：湘西土家族苗族自治州民政局2019年度乡镇敬老院建设维护资金绩效评价指标体系

| 一级 | 二级 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 评价情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标(分值) | 指标(分值) | (分值) |  | 标准 | 评分值 |  |  |
| 投入 （20） | 项目立项（12） | 项目立项规范性（4） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | 4 | ①项目是按照规定的程序申请设立；②所提交的文件、材料符合相关要求；③事前已经过必要的可行性研究、风险评估、集体决策等。 | 4 |
|  |  |  |  | 基本规范 | 1-3 |  |  |
|  |  | 绩效目标合理性（4） | 项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 符合 | 4 | ①符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和政府决策；②与项目实施单位或委托单位职责密切相关；③项目是为促进特困人员供养事业发展所必需；④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 | 4 |
|  |  |  |  | 基本符合 | 1-3 |  |  |
|  |  | 绩效指标明确性（4） | 依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 目标明确 | 4 | ①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②目标基本通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目年度任务(计划数)相对应；④与预先确定的资金量相匹配。 | 2 |
|  |  |  |  | 基本明确 | 1-3 |  |  |
|  | 资金落实（8） | 资金到位率（4） | 资金到位率=（实际到位/资金计划投入资金）×100%。实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 100% | 4 | 本年度内实际落实到位的资金100万元。计划投入资金100万元，资金计划到位率100%。 | 4 |
|  |  |  |  | 95%-100% | 2-3 |  |  |
|  |  |  |  | 小于95% | 1 |  |  |
|  |  | 到位及时率（4） | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时到位 | 4 | 截止2019年12月实际落实资金100万元。按照项目进度要求至规定时点落实到具体项目的资金77.90万元，剩余22.10万元需在项目实施验收完成后，按程序审批支付。该项目资金到位及时率77.90%。 | 2 |
|  |  |  |  | 推迟2个月 | 1-3 |  |  |
|  |  |  |  | 2个月以上 | 0 |  |  |
| 过程 （25） | 业务管理（10） | 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 3-4 | 已制定《湘西州民政财务管理制度》，业务管理制度健全；业务管理制度合法、合规、完整。 | 4 |
|  |  |  |  | 基本健全 | 1-2 |  |  |
|  |  | 制度执行有效性（4） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 强 | 4 | ①遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目资料收集齐全并及时归档; ③项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位。 | 4 |
|  |  |  |  | 较强 | 2-3 |  |  |
|  |  |  |  | 一般 | 1 |  |  |
|  |  | 项目质量可控性（2） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 强 | 2 | 项目实施单位按照财政专项资金管理要求，为达到项目质量要求采取了必要的措施。 | 1 |
|  |  |  |  | 较强 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 一般 | 0 |  |  |
|  | 财务管理（15） | 管理制度健全性（4） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 健全 | 4 | ①制定相应的项目资金管理办法；②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定 | 4 |
|  |  |  |  | 基本健全 | 2-3 |  |  |
|  |  |  |  | 一般 | 1 |  |  |
|  |  | 资金使用合规性（5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 完全符合 | 4-5 | ①基本符合国家财经法规和财务管理以及专项资金管理办法的规定；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； | 4 |
|  |  |  |  | 基本符合 | 1-3 |  |  |
|  |  |  |  | 一般 | 0 |  |  |
|  |  | 财务监控有效性（6） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 有效 | 4-6 | ①已制定或具有相应的监控机制；②采取了一定的财务检查、审计等必要的监控措施或手段。 | 5 |
|  |  |  |  | 基本有效 | 3-5 |  |  |
|  |  |  |  | 一般 | 1-2 |  |  |
| 产出 （15） | 项目产出（15） | 实际完成率（5） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%×5 | 本项目是非赢利性项目，项目实施进度上有待进行提高。敬老院维修项目能改善当地的集中供养服务水平，农村敬老院基础设施，目前该项目的规范化管理水平明显提升。 | 4 |
|  |  | 完成及时率（3） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率=(计划完成时间/实际完成时间]×100%×3 | 截至2019年底该专项资金已拨付到各县市财政国库，但因部分敬老院院建设维修实施未完成，因此资金支付暂未支付完成。 | 2 |
|  |  | 质量达标率（4） | 项目完成的质资达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数×实际产出数）/100%×4 | 敬老院维修改造工作既是一件实事工程也是民生重大工程之一，为了保证工程如期、如质、如量完成，各县市民政局坚持严格把关，及时督查，规范了敬老院维修改造工作的管理。质量有保障。 | 4 |
|  |  | 成本节约率（3） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%×3 | 本项目为非盈利项目，项目建设支出都控制在预算内，基本未超出预算范围，较好地控制了建设成本， | 3 |
| 效果 （40） | 项目效益（40） | 社会效益 （24） | 项目实施对本地特困救助供养对象所带来的直接或间接社会影响情况 | i＞0.9 | 18-24 | 农村敬老院维修改造项目，从很大程度上改善了当地的集中供养服务水平，农村敬老院基础设施和规范化管理水平得到了明显提升，改善了特困救助供养对象的生活条件。 | 23 |
|  |  |  |  | 0.8≤i≤0.9 | 11-17 |  |  |
|  |  |  |  | i＜0.8 | 5-10 |  |  |
|  |  | 可持续影响（8） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 全部完成 | 5-8 | 从项目的可持续发展性来看，农村敬老院维修改造项目，使年久失修的农村敬老院焕然一新，地坪、路面硬化、院内环境、护理区域等基础设施得以完善，特困救助供养对象的生活质量得到相应提高，供养环境得到相应改善，项目后续发挥更大的作用，为农村孤寡老人养老提供保障。 | 8 |
|  |  |  |  | 部分完成 | 1-4 |  |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度（8） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 | 90-100分 | 6-8 | 特困救助供养对象满意度进一步提升。满意度为96分。 | 8 |
|  |  |  |  | 80-90分 | 3-5 |  |  |
|  |  |  |  | 80分以下 | 1-2 |  |  |
| 合 计 | 90 |